Propuesta técnica

12/11/2025

Estimado/a/s señor/a/es

“Liceo Antonio de Toledo”

Me complace poder comunicarme con ustedes el día de hoy. Después de haber analizado las necesidades tecnológicas de su reconocido colegio, en las siguientes páginas podrán visualizar tres propuestas que buscan dar solución a dichas necesidades.
Cada una de estas opciones representa una alternativa específica, con distintos niveles de servicio y costos asociados.

Alcance

- El alcance de la aplicación consiste en el desarrollo de una plataforma web orientada al control y notificación de asistencia así como el seguimiento académico ante las faltas injustificadas en la institucione educativa, con funciones como el registro de asistencia, la generación de reportes, la autenticación de usuarios, la administración de cursos y horarios, además del envío automático de notificaciones a los padres. Los principales usuarios del sistema serán docentes, administradores, padres de familia y estudiantes, y en su versión inicial contará con módulos de autenticación, gestión de cursos y materias, gestión de horarios, registro de estudiantes, control de asistencia, notificaciones automáticas y reportes estadísticos.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web que automatice el control de asistencia y gestione las consecuencias académicas por faltas injustificadas, con el fin de prevenir la pérdida de materias, fortalecer la comunicación institucional y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Objetivo Específicos:

1. Analizar los procesos actuales de control de asistencia en el Liceo Antonio de Toledo para identificar los requerimientos funcionales que orienten el desarrollo de la plataforma web.

2. Diseñar e implementar módulos principales que integren el registro de usuarios, cursos, materias, horarios y estudiantes, garantizando una administración eficiente y segura de la información.

3. Desarrollar un sistema automatizado de registro y notificación de asistencia, que informe en tiempo real a los padres o acudientes sobre inasistencias o retardos de los estudiantes.

4. Incorporar una función de alertas inteligentes que detecte cuando un estudiante supera el porcentaje máximo de inasistencias injustificadas permitido, notificando sobre la posible pérdida de la materia.

5. Generar reportes y estadísticas académicas que faciliten el seguimiento del cumplimiento estudiantil y respalden la toma de decisiones dentro de la institución.

TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)

1. Antecedentes

La institución educativa Liceo Antonio de Toledo requiere modernizar el proceso de control de asistencia, debido a que los registros manuales generan pérdida de tiempo, errores, dificultad para el seguimiento académico y poca comunicación con los acudientes.
Con el fin de solucionar estas problemáticas, se propone desarrollar e implementar GAE, una plataforma web que automatice el registro de asistencia, gestione alertas académicas y genere notificaciones inmediatas a padres o acudientes.

El sistema GAE incluye los siguientes componentes funcionales:

3.1 Gestión de usuarios y roles

- Registro, edición, consulta y eliminación de usuarios.

- Control de roles: Administrador, Coordinador, Docente, Acudiente.

- Asignación de permisos y selección de rol.

- Recuperación de contraseña y autenticación segura.

3.2 Gestión académica

- Creación y administración de cursos y códigos de curso.

- Registro de materias y asociación a cursos.

- Asignación de horarios evitando choques.

- Consulta de cursos, materias y horarios.

3.3 Gestión de estudiantes

- Registro de estudiantes y asignación de acudiente.

- Consulta detallada de información académica y personal.

3.4 Control de asistencia

- Registro de asistencia, inasistencia y retardos.

- Eliminación y corrección de registros erróneos.

- Generación de códigos únicos para listas.

3.5 Excusas y justificaciones

- Generación de excusas con soportes adjuntos.

- Revisión y aprobación o rechazo por parte del docente o coordinador.

3.6 Alertas y notificaciones

- Notificación inmediata por correo ante inasistencias o retardos.

- Alertas automáticas por inasistencia excesiva o riesgo de pérdida.

- Avisos de pérdida académica.

3.7 Reportes y estadísticas

- Reportes mensuales de asistencia.

- Estadísticas por curso, materia, estudiante o periodo.

- Tablas y gráficos descargables.

3.8 Infraestructura y despliegue

- Implementación en AWS Lightsail con servidor Apache.

- Base de datos MySQL y uso de HTTPS.

- Configuración de dominio y correo.

5. Especificaciones Técnicas Mínimas

5.1 Software

- Lenguajes: HTML, CSS, JavaScript, PHP 8

- Base de datos: MySQL

- Servidor: Apache (AWS Lightsail)

- Infraestructura: Instancia 2GB RAM / 1 vCPU

- Seguridad: SSL, contraseñas cifradas, roles

5.2 Compatibilidad

- Sistemas operativos: Windows, Linux, macOS, Android, iOS

- Navegadores: Chrome, Edge, Firefox

5.3 Interfaz

- Diseño responsivo

- Menú simple y vistas separadas por ro

6. Entregables del Proyecto

- Documento de análisis del sistema.

- Arquitectura técnica y diagrama de base de datos.

- Módulo funcional de usuarios y roles.

- Módulo de gestión académica (cursos, materias, horarios).

- Módulo de control de asistencia.

- Módulo de excusas y justificaciones.

- Motor de notificaciones por correo.

- Módulo de reportes y estadísticas.

- Manual de usuario por cada rol.

- Manual técnico de instalación y configuración.

- Sistema desplegado y funcional en AWS.

7.El desarrollo se realizará bajo la metodología Ágil (Cascada):

- Sprints de 1 o 2 semanas.

- Priorización por Product Owner.

- Revisión y retroalimentación continua.

- Entregas incrementales de módulos.

8. Soporte y Mantenimiento

- Actualizaciones menores: incluidas en suscripción anual.

- Backups automáticos en AWS.

- Corrección de errores críticos.

- Atención por correo y teléfono.

9. Presupuesto y Modelo de Licenciamiento

- Suscripción anual

- Hosting estimado en AWS: USD $324–$360 / año
Incluye: Hosting, BD, SSL, backups y despliegue.

# 1. Equipo de Cómputo a Utilizar

El equipo seleccionado para operar la plataforma GAE en tareas administrativas, monitoreo, soporte y gestión interna es el siguiente:

### ASUS VivoBook – Intel Core i7-13620H

Características técnicas:

- Procesador: Intel Core i7-13620H

- Memoria RAM: 40 GB DDR4

- Almacenamiento: 1 TB SSD M.2

- Pantalla: 15,6″ FHD

- Sistema operativo: Windows 11

- Uso: soporte administrativo, gestión de información, rendimiento alto y multitarea fluida.

Este equipo fue elegido por su relación costo → rendimiento, su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos sin retrasos y su vida útil prolongada para la institución.

2. Comparación de precios en 3 proveedores

| Proveedor | Modelo | Precio | Especificaciones | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falabella (Marketplace) | HP AMD RYZEN 7-7730U SSD 1TB RAM 40GB LED 15,6 FULL HD | $2,399,900.0 | Procesador: AMD Ryzen 7 Octa core Memoria RAM:40GB Almacenamiento: 1 TB | Equipo que usaremos (configuración exacta). |
| Mercado libre | HP AMD RYZEN 7-7730U SSD 1TB RAM 40GB LED 15,6 FULL HD | $2,739,900.0 | Procesador: AMD Ryzen 7 Octa core Memoria RAM:40GB Almacenamiento: 1 TB | Equipo que usaremos (configuración exacta). |
| Alkosto | HP AMD RYZEN 7-7730U SSD 1TB RAM 40GB LED 15,6 FULL HD | $2,489,030.0 | Procesador: AMD Ryzen 7 Octa core Memoria RAM:40GB Almacenamiento: 1 TB | Equipo que usaremos (configuración exacta). |

Condiciones (Métodos de pago)

- 50% al iniciar el proyecto

- 50% al hacer entrega del sistema en funcionamiento

- Los cobros mensuales de AWS (22 USD/mes + SES) los paga directamente la institución

- Métodos de pago: transferencia bancaria, Nequi o efectivo

| Costos Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Recurso | Cantidad | Duración(mes) | Costo mensual (mes) | Costo Hora (COP) | Costo total |
| Recursos Humanos | Administrador De proyecto | 1 | 18 | 1,623,500 | 6,764 | 29,223,000 |
|  | Programador Fronted | 1 | 18 | - 1,623,500 | 6,764 | 29,223,000 |
|  | Programador Backend | 1 | 18 | - 1,623,500 | 6,764 | 29,223,000 |
|  | Diseñador | 1 | 18 | - 1,623,500 | 6,764 | 29,223,000 |
|  | Tester | 1 | 18 | - 1,623,500 | 6,764 | 25,976,000 |
| Tecnología |  |  |  |  |  |  |
|  | AWS | 1 | 18 | 82,310 | 6,764 | 29,223,000 |
|  | Licencia Windows | 1 | 18 | 45,500 | 6,764 | 29,223,000 |
|  | Dominio Web | 1 | 158 | 111 | 6,764 | 29,223,000 |
|  | Amazon SES | 1 | 16 | 6 | 6,764 | 29,223,000 |
| Infraestructura | Computadores | 4 | 18 | 2,699,890 | 3,819 | 10,799,560 |
|  | Internet | 1 | 18 | 120,000 | 167 | 2,160,000 |
|  | Energia | 1 | 18 | 100,000 | 174 | 1,800,000 |

| Otros | Mantenimiento | 1 | 1 | 1,000,000 | 4,167 | 1,000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soporte Tecnico | 1 | 18 | 1,000,000 | 4,167 |  |

| Fase | Funciones o actividades | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | -Recolección y análisis de información. -Identificación de actores y procesos. -Revisión y estructuración de los casos de uso CU01–CU37. -Definición de requisitos funcionales y no funcionales. -Análisis institucional y resultados de encuestas. | -Documento de requisitos completo. -Catálogo final de casos de uso. - Flujo de procesos principales (asistencia, excusas, avisos, estadísticas). - Marco conceptual, teórico e institucional. |
| Fase 2 | -Diseño de la arquitectura del sistema (frontend, backend, BD, servidores). -Modelo de base de datos. -Diseño de módulos según CU: Usuarios, cursos, horarios, asistencia, excusas, estadísticas. -Diseño de interfaces (mockups). -Definición de APIs y reglas de negocio. | -Diagramas UML (clases, secuencia, arquitectura). -Modelo de BD. -Diseño de pantallas. -Documento de diseño técnico. |
| Fase 3 | -Programación de cada módulo: -Gestión de usuarios (CU01–CU06, CU25, CU26, CU35) - Gestión académica (CU07–CU11, CU16–CU20, CU24, CU31) -Asistencia (CU12, CU19, CU20, CU21, CU28, CU30) -Excusas y avisos (CU14, CU13, CU27, CU29, CU32–CU34) -Estadísticas (CU15, CU22, CU37) -Notificaciones por correo (CU23) | -Código fuente funcional. -Base de datos implementada. -APIs operativas. -Documentación técnica del código. |
| Fase 4 | -Pruebas unitarias. -Pruebas por caso de uso. -Pruebas de integración. -Correcciones y ajustes. -Pruebas con usuarios reales | -Matriz de pruebas por CU. -Informe de resultados y corrección de errores. -Manual de usuario. -Versión candidata a producción. |
| Fase 5 | -Instalación o despliegue del sistema en servidor escolar o nube. -Configuración de usuarios, cursos y ambiente real. -Capacitación. | -Sistema GAE funcionando. -Capacitación documentada. -Configuraciones finales del sistema. |
| Fase 6 | -Correcciones posteriores a su uso. -Ajustes a la funcionalidad. -Optimización del rendimiento. -Implementación de mejoras o nuevos módulos. | -Informe de mejoras. -Actualizaciones del sistema -Documentacion actualizada |

Términos y Condiciones del Proyecto GAE – Gestión de Asistencia Escolar

## 1. Introducción

El presente documento establece los términos y condiciones para el desarrollo del proyecto GAE – Gestión de Asistencia Escolar, incluyendo tiempos estimados, responsabilidades, entregables y condiciones generales del servicio. Su objetivo es garantizar claridad y compromiso entre las partes involucradas.

## 3. Fechas Tentativas del Proyecto (18 meses)

Inicio estimado: 01/11/2025
Finalización estimada: 30/04/2027

Calendario:

- Noviembre–diciembre 2025 → Fase de Requisitos

- Enero–marzo 2026 → Fase de Diseño

- Abril 2026 – noviembre 2026 → Fase de Desarrollo

- Diciembre 2026 – febrero 2027 → Fase de Verificación

- Marzo 2027 → Implementación

- Abril 2027 → Mantenimiento inicial

## 4. Propiedad Intelectual

El cliente obtiene los derechos de uso del software una vez entregado. El desarrollador mantiene derechos sobre componentes reutilizables y frameworks no exclusivos.

## 5. Garantía y Soporte

- Soporte inicial incluido durante el mes de mantenimiento.

- Soporte extendido podrá contratarse adicionalmente.

## 6. Confidencialidad

Toda información suministrada por la institución será tratada de forma confidencial y no será compartida con terceros.

## 7. Aceptación de Términos

Ambas partes aceptan las condiciones aquí establecidas y se comprometen a cumplir los tiempos, entregables y responsabilidades acordadas.

Cotizaciones

Propuesta final

Valor: 69.930.180

Ficha técnica